部署完成交接文件

PDD 工单自动化系统

Windows Server 原生部署与零基础运维手册

不使用 Docker  |  前端与浏览器均在服务器本地运行

目标服务器：116.62.181.88    部署日期：2026-08-05

项目版本：1.0.2    数据截止口径：2026-08-05 18:12（北京时间）

安全说明  本文不包含管理员密码、店铺密码、Owner 密码、Webhook 或密钥。所有敏感值只保存在目标机受限文件中。

# 1. 一页交接结论

当前结论  代码、PostgreSQL、MinIO、工作流文件、4 个浏览器 Profile 和 19 个敏感文件已迁移到目标机。基础服务已运行；Worker 保持禁用，等待逐店确认 Windows 本地登录。

| 项目 | 当前状态 |
| --- | --- |
| 部署方式 | Windows Server 2025 原生进程，不使用 Docker |
| 前端 | http://127.0.0.1:4173/，仅服务器本机访问 |
| 数据库 | PostgreSQL 16.14，服务 pdd-postgresql-16 正在运行 |
| 对象存储 | MinIO RELEASE.2025-04-22T22-12-26Z，端口 9000 |
| API / Web | 127.0.0.1:3000 / 127.0.0.1:4173，健康检查通过 |
| Notifier / Sync | 已启动；通知队列无待发送历史记录 |
| Worker | WORKER_EXECUTION_ENABLED=false；不会自动处理订单 |
| 店铺 | 4 家全部存在且启用，包括新增防护用品店铺 |

仍需人工完成  在服务器 RDP 桌面运行 OPEN-PDD-LOGIN-WINDOWS.cmd，逐个确认 PDD 登录。Linux Cookie 已原样迁移，但受操作系统加密保护，Windows 上可能要求重新扫码。

# 2. 服务器上有什么

## 2.1 目录位置

| 用途 | 实际路径 |
| --- | --- |
| 项目与启动文件 | C:\pdd-native\app |
| PostgreSQL 数据 | C:\pdd-native\data\postgres16-final |
| MinIO 数据 | C:\pdd-native\data\minio |
| 工作流与浏览器 Profile | C:\pdd-native\data\workflow |
| 运行日志 | C:\pdd-native\logs |
| 迁移包与验收脚本 | C:\pdd-native\backup\incoming |
| Node / PostgreSQL / MinIO | C:\pdd-native\runtime |

## 2.2 本机端口

| 端口 | 组件 | 开放范围 |
| --- | --- | --- |
| 5432 | PostgreSQL | 仅 127.0.0.1 |
| 9000 | MinIO API | 仅 127.0.0.1 |
| 9001 | MinIO Console | 仅 127.0.0.1 |
| 3000 | 业务 API | 仅 127.0.0.1 |
| 4173 | 前端 | 仅 127.0.0.1 |

阿里云安全组不需要开放 3000、4173、5432、9000、9001。日常只通过 RDP 访问前端；部署完成后应限制或关闭公网 SSH 22。

# 3. 每天怎么使用

## 3.1 启动系统

- 通过远程桌面连接服务器，登录 Administrator。

- 打开 C:\pdd-native\app，双击 START-PDD-NATIVE.cmd。

- 看到“PDD native services are running”后，Chrome 会打开本地前端。

- 前端地址固定为 http://127.0.0.1:4173/。不要把 127.0.0.1 换成公网 IP。

正常现象  当前 Worker 仍为 disabled。前端和历史数据可正常查看，但不会自动操作 PDD、OMS 或 TMS。

## 3.2 停止系统

双击 C:\pdd-native\app\STOP-PDD-NATIVE.cmd。脚本只停止进程和 PostgreSQL 服务，不删除任何数据。

C:\pdd-native\app\STOP-PDD-NATIVE.cmd
# 看到：PDD native services stopped; data was preserved.

## 3.3 RDP 使用规则

- Worker 启用后，RDP 操作结束选择“断开连接”，不要选择“注销”。

- 不要同时在多个 Windows 账号下打开同一店铺 Profile。

- 不要让源 Docker Worker 与目标 Windows Worker 同时 live。

# 4. 第一次逐店登录

前置条件  保持 WORKER_EXECUTION_ENABLED=false。手工登录窗口与自动化 Worker 不得同时占用同一 Profile。

- 在 RDP 桌面进入 C:\pdd-native\app。

- 双击 OPEN-PDD-LOGIN-WINDOWS.cmd。脚本会打开前端和 4 个独立 PDD 登录窗口。

- 逐个窗口确认店铺名称；如果出现登录页，使用对应店铺账号扫码。

- 确认进入 PDD 商家后台，并核对右上角店铺名称与下表一致。

- 完成全部 4 家后，关闭这 4 个 PDD Chrome 窗口，等待约 10 秒，确保 Profile 锁释放。

| Shop ID | 应显示的店铺名称 |
| --- | --- |
| panapopo-healthcare | PANAPOPO医疗器械官方旗舰店 |
| panapopo-medical-device | PANAPOPO医疗保健官方旗舰店 |
| songteng-yazc-overseas | PANAPOPO医疗保健旗舰店 |
| shop-mse1sff3-b85aa4 | PANAPOPO防护用品官方旗舰店 |

为什么可能要重登  Profile、Cookie、Login Data、Local State 已逐字节迁移；但 Chromium 会用 Linux 系统密钥加密部分 Cookie，Windows 无法可靠解密。重新扫码不是数据迁移失败。

# 5. 登录确认后启用 Worker

高风险开关  只有 4 家店都确认登录、源 Docker 项目保持停止、手工 Chrome 窗口全部关闭时，才能把 false 改为 true。

- 用记事本打开 C:\pdd-native\app\.env.native。该文件含敏感配置，不要复制到聊天或网盘。

- 找到 WORKER_EXECUTION_ENABLED=false，只把 false 改为 true。

- 确认 WORKER_RUN_MODE=live、WORKER_DYNAMIC_SUPERVISOR=true、WORKER_SUPERVISOR_MAX_SHOPS=4。

- 保存文件，然后在管理员 PowerShell 重启 Worker 计划任务。

Stop-ScheduledTask -TaskName 'PDD Native Worker' -ErrorAction SilentlyContinue
Start-Sleep -Seconds 3
Start-ScheduledTask -TaskName 'PDD Native Worker'
Get-Content C:\pdd-native\data\workflow\supervisor\worker-heartbeat.json

合格结果  heartbeat 中 state 应为 running、mode 应为 postgres；随后 4 个本地浏览器窗口由 Worker 打开。

## 5.1 立即回到安全模式

如果发现店铺不对、重复处理风险、验证码或页面异常，立即执行：

Stop-ScheduledTask -TaskName 'PDD Native Worker' -ErrorAction SilentlyContinue
notepad C:\pdd-native\app\.env.native
# 把 WORKER_EXECUTION_ENABLED 改回 false，保存后再启动 Worker。

# 6. 已完成的数据验收

以下结果来自目标服务器实际检查，不是估算。恢复后先验收，再启动后台组件。

| 验收项 | 结果 | 判定 |
| --- | --- | --- |
| 迁移包 SHA-256 | 35 项，0 不匹配 | 通过 |
| PostgreSQL | 29 张表逐表计数一致 | 通过 |
| 店铺 | 4 家，新增防护用品店铺存在 | 通过 |
| 工单 | 恢复快照 213 条 | 通过 |
| workflow_events | 恢复 56,715；启动 Sync 后 56,724 | 通过 |
| MinIO | 462 对象；446 有效引用；16 历史对象 | 通过 |
| MinIO 缺失/大小不符 | 0 / 0 | 通过 |
| 工作流目录 | 192,960 文件，3,999,458,796 字节 | 通过 |
| 敏感文件 | 19 个，大小与 SHA-256 全部一致 | 通过 |
| 浏览器 Profile | 4 家均存在，登录状态文件各 4 类 | 通过 |
| 前端/API | HTTP 200；Windows Native/PostgreSQL | 通过 |

时间口径  用户确认 2026-08-05 18:12 之后的数据可以忽略。实际迁移包包含更晚的少量记录，因此目标机不会少于该时间点的数据。Sync 启动后新增 9 条 workflow_events，属于从已迁移工作流文件补齐。

# 7. 计划任务与自动启动

| 计划任务 | 身份 | 触发 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| PDD Native MinIO | SYSTEM | 开机 | 对象存储 |
| PDD Native Api | SYSTEM | 开机 | 业务 API |
| PDD Native Web | SYSTEM | 开机 | 本地前端 |
| PDD Native Notifier | SYSTEM | 开机 | 钉钉通知 |
| PDD Native Sync | SYSTEM | 开机 | 工作流状态同步 |
| PDD Native Worker | Administrator | 登录 | 本地可见浏览器 |

Worker 必须使用交互式登录账号运行，否则浏览器窗口不可见。服务器重启后需登录 Administrator；如果 Worker 开关为 true，登录后任务会自动恢复。

## 7.1 状态检查命令

Get-Service pdd-postgresql-16
Get-ScheduledTask -TaskName 'PDD Native *' | Select-Object TaskName,State
Test-NetConnection 127.0.0.1 -Port 5432
Test-NetConnection 127.0.0.1 -Port 9000
Test-NetConnection 127.0.0.1 -Port 3000
Test-NetConnection 127.0.0.1 -Port 4173
Invoke-RestMethod http://127.0.0.1:3000/healthz

# 8. 备份操作

最低要求  启用 live Worker 后，每天备份 PostgreSQL；每周备份 MinIO、workflow 和受限配置。备份目录必须加密并限制管理员访问。

## 8.1 PostgreSQL 在线备份

$Stamp = Get-Date -Format 'yyyyMMdd-HHmmss'
$Out = "C:\pdd-native\backup\daily\$Stamp"
New-Item -ItemType Directory -Force -Path $Out | Out-Null
. C:\pdd-native\app\scripts\load-native-windows-env.ps1 -ProjectRoot C:\pdd-native\app
$env:PGPASSWORD = $env:POSTGRES_PASSWORD
& C:\pdd-native\runtime\postgres\bin\pg_dump.exe -h 127.0.0.1 -U $env:POSTGRES_USER -d $env:POSTGRES_DB -Fc -f "$Out\workorders.dump"
Remove-Item Env:PGPASSWORD -ErrorAction SilentlyContinue

## 8.2 文件备份

先停止 Worker，避免浏览器 Profile 正在写入；基础 API 可以保持运行。然后归档下列目录：

- C:\pdd-native\data\workflow

- C:\pdd-native\data\minio

- C:\pdd-native\app\.env.native

- C:\pdd-native\app\secrets\staging

禁止  不要把含 Cookie、账号、密码、数据库和截图的备份上传 Git、普通网盘、邮箱或聊天工具。

# 9. 常见故障

## 9.1 前端打不开

Start-Service pdd-postgresql-16
Start-ScheduledTask -TaskName 'PDD Native MinIO'
Start-ScheduledTask -TaskName 'PDD Native Api'
Start-ScheduledTask -TaskName 'PDD Native Web'
Get-Content C:\pdd-native\logs\api.log -Tail 80
Get-Content C:\pdd-native\logs\web.log -Tail 80

## 9.2 MinIO 9000 不通

查看 C:\pdd-native\logs\minio.log。确认 minio.exe 未被杀毒软件隔离，且 S3_ACCESS_KEY、S3_SECRET_KEY 仍可由 SYSTEM 读取。不要重建 data\minio。

## 9.3 Worker 没有浏览器窗口

- 确认当前是 Administrator 的交互式 RDP 会话，且没有注销。

- 确认 .env.native 中 WORKER_EXECUTION_ENABLED=true。

- 检查 C:\pdd-native\data\workflow\supervisor\worker-heartbeat.json。

- 查看 C:\pdd-native\logs\worker.log 最后 100 行。

- 确认手工登录 Chrome 已全部关闭，避免 Profile 锁冲突。

## 9.4 店铺身份不一致

立即停止  停止 PDD Native Worker，不要让错误店铺继续执行。使用 OPEN-PDD-LOGIN-WINDOWS.cmd 重新确认对应 Profile，再由前端发起店铺登录/身份确认。

# 10. 安全要求

- 部署使用的 Administrator 密码已经通过人工沟通传递，验收后必须轮换。

- 阿里云安全组：3389 只允许固定办公公网 IP；22 仅部署期临时开放，完成后限制或关闭。

- 不要对公网开放 3000、4173、5432、9000、9001。

- .env.native 与 C:\pdd-native\app\secrets\staging 只允许 SYSTEM 和 BUILTIN\Administrators。

- 不要在命令行参数、计划任务参数或日志中写真实密码。

- 定期更新 Windows、Chrome、Node.js 安全补丁；升级前先做完整备份并停 Worker。

| 检查项 | 合格状态 |
| --- | --- |
| Administrator 密码 | 已轮换，不与聊天记录中的旧密码相同 |
| SSH 22 | 关闭，或仅允许固定来源 IP |
| RDP 3389 | 仅允许固定来源 IP，启用强密码/NLA |
| 应用端口 | 全部仅监听 127.0.0.1 |
| Secret ACL | SYSTEM + BUILTIN\Administrators |
| 备份 | 加密、离线或受限存储，并做恢复演练 |

# 11. 回滚原则

不要双活  回滚前必须先停止目标 Worker；确认目标不再处理订单后，才能重新启动源 Docker Worker。

- 在目标机双击 C:\pdd-native\app\STOP-PDD-NATIVE.cmd。

- 确认 PDD Native Worker、Sync、Notifier、API、Web、MinIO 均已停止，PostgreSQL 服务已停止。

- 保留目标机全部数据，不删除、不覆盖。

- 记录目标机最后处理时间和可能处于 unknown/open 的外部操作。

- 人工核对 TMS 创建、附件上传、PDD 备注与提交状态。

- 只有确认无重复执行风险后，才在源机恢复 Docker 服务。

# 12. 最终验收清单

| 验收项 | 合格标准 | 签字/日期 |
| --- | --- | --- |
| 基础服务 | PostgreSQL、MinIO、API、Web、Notifier、Sync 正常 |  |
| 前端 | RDP 内打开 http://127.0.0.1:4173/，可查看历史数据 |  |
| 店铺 | 4 家名称逐一核对正确 |  |
| PDD 登录 | 4 个 Windows Profile 均已扫码或确认仍登录 |  |
| Profile 锁 | 手工登录窗口已关闭 |  |
| 源 Worker | Docker 源端保持停止 |  |
| 目标 Worker | 开关改为 true 后 heartbeat=running |  |
| 浏览器 | Worker 打开 4 个本地可见窗口 |  |
| 安全组 | 未开放应用端口；SSH 已限制 |  |
| 密码 | Administrator 密码已轮换 |  |
| 备份 | 完成一次数据库与文件备份 |  |

交接状态  当前文档生成时，所有数据与基础服务验收通过；PDD Windows 本地逐店登录和 live Worker 启用仍需在 RDP 桌面由授权人员完成。